UMOWA NR  …………………………..

(Projekt umowy)

zawarta w dniu ….................................................., w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy

Wodzisławskim Centrum Kultury z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-341 przy ul. ks. płk. 
W. Kubsza 17, zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Rejestrze Instytucji Kultury nr rej. II/2000, NIP 6470514171, REGON 000821607, reprezentowanym przez dyrektora Krzysztofa Jarocha,

zwanym dalej Zamawiającym

a  		….................................................................

….................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§  1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej on-grid o mocy do 40 kw na budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury. Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT.

- Zakres robót zgodny ze "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" wraz z załącznikami
i ofertą Wykonawcy złożoną w przetargu stanowiącymi integralną część umowy.

Termin realizacji

§  2

Termin realizacji przedmiotu umowy:

1. Rozpoczęcie prac: po podpisaniu przez strony niniejszej umowy.

2. Zakończenie prac: 90 dni od dnia podpisania umowy

Obowiązki stron

§  3

- Zamawiający:

1)	przekaże protokolarnie Wykonawcy teren dostawy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia  	umowy na roboty budowlane,

2)	nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu

dostawy oraz ewentualne szkody w trakcie realizacji zadania,

3)	zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski,

4)	zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 	przedstawicieli Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób.

- Wykonawca:

- ma obowiązek w terminie 3 dni po podpisaniu umowy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę pełniącą rolę kierownika budowy wymaganych uprawnień

- ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami w tym techniczno- 
budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wskazówkami inspektora nadzoru i Zamawiającego,

- zorganizuje, utrzyma i zlikwiduje  na własny koszt plac dostawy, zadba o warunki bezpieczeństwa na terenie dostawy i w strefie jego oddziaływania. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i wykonać trwałe wygrodzenie dla prowadzonych prac, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość wygrodzenia przez cały czas trwania realizacji prac, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość dojścia i dojazdu do budynku,

- dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, uzyska aktualizacje bądź nowe warunki techniczne i wszelkie uzgodnienia w celu wykonania potrzebnych podłączeń obiektów do infrastruktury technicznej oraz zleci wymagane nadzory branżowe,

- realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów, urządzeń i osprzętu dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.,

- na każde żądanie Zamawiającego lub  inspektora nadzoru zobowiązany jest okazać 	w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat CE lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie porządku na terenie dostawy i wykona prace zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru przepisami prawa w tym prawa budowlanego, przepisami BHP i p.poż. wśród wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, a także ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynikłe szkody wobec osób trzecich w wyniku prowadzenia robót,

- jeżeli jest to wymagane prawem zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o sporządzeniu planu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo Budowlane najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny  koszt,

- zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren dostawy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych
tą  ustawą,

- zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej i jej przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w 3-cim dniu po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy (zmiany które wystąpiły w trakcie prowadzenia prac, dziennik budowy, instrukcje obsługi, gwarancje udzielone przez dostawców urządzeń i materiałów i inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji zamówienia),

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy użytkownikowi przy udziale zainteresowanych stron oraz będzie wraz z zamawiającym ściśle współpracował
aż do uruchomienia instalacji,

- będzie wykonywał inne czynności niezbędne dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonywanych prac oraz uwzględni konieczność wykonania robót tymczasowych
i prac towarzyszących, a także wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy
i na  stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w dokumentacji przetargowej, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania prac, jeżeli jest to wymagane prawem opracuje oraz dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, w zakresie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz odbioru stałej organizacji ruchu,

- zobowiązany jest do przekazania materiałów z rozbiórki, nadających się do ponownej zabudowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego chyba, że projekt zakłada zabudowę tych materiałów w miejscu prowadzenia prac.

- zobowiązany jest posiadać polisę OC - od szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia oraz tymczasowego składowania 
odpadów powstałych podczas prac wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach, uzgodnionego z pełniącym rolę zarządcy obiektu, zagospodarowania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji robót,

- Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych,

- Prace szczególnie uciążliwe Wykonawca winien prowadzić w sposób nie kolidujący z działalnością prowadzoną na terenie obiektu, w porozumieniu z Zamawiającym.

Podwykonawcy

§ 4

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2 	Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 cytowanej ustawy, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za swoje własne.

4. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, wówczas Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonane prace będące przedmiotem niniejszej umowy przysługuje 	wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie wynikającej z oferty:

cena netto:  ….......................... zł, ( słownie złotych: ..................................................)

podatek VAT .................. zł, (słownie złotych: ................................................)
	co stanowi cenę brutto :     ….......................... zł (słownie złotych: …........................................).

- Wynagrodzenie będzie płatne z rachunku Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT, jednorazowo, po wykonaniu i odbiorze końcowym całości prac objętych zamówieniem, potwierdzonym protokołem odbioru niestwierdzającym występowania istotnych zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac.

3. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 	budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. Poz. 2191). Wodzisławskie Centrum Kultury posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o numerze PEPPOL 6470514171.

4. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za prace wykonane przez podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty są: oświadczenie podwykonawcy o zapłacie wraz z kopią przelewu.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na warunkach i zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 	informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę Zamawiający może:

a. 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b. 	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 	co  do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c. 	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 	podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego bezpośrednio Wykonawcy.

- W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

- Za termin dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami istniejącymi na placu budowy i wokół niego oraz że w cenie ofertowej uwzględnił wszelkie okoliczności, które mogłyby utrudnić lub zakłócić wykonanie robót. Wszelkie zaniedbania w tym względzie obciążają wyłącznie samego Wykonawcę.

- Ponieważ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, jest ono stałe i niezmienne. Wykonawca nie będzie żądać jego podwyższenia, gdyż obejmuje ono wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót.

- Roboty zamienne, lub zmiana technologii wykonania robót dopuszczalne są za zgodą  Zamawiającego, przy czym nie będą one skutkować zwiększeniem kosztów wykonania umowy.

§ 6

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy;

b) została powzięta wiadomość o złej kondycji finansowej firmy;

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 14 dni od upływu terminu określonego w § 2 pkt. 1

prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego

złożonego na piśmie;

e) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac lub ją opóźnia i przerwa ta lub

opóźnienie wynosi więcej niż 1 miesiąc,

f) w przypadku odstępstwa od przyjętych norm jakościowych w rozwiązaniach materiałowych
     i	technologicznych ujętych w dokumentacji przetargowej,

g) Wykonawca realizuje prace powodując opóźnienia tak dalece, że jest prawdopodobne,

że nie zdoła je ukończyć w terminie umownym, odstąpienie od umowy może nastąpić bez

wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania przez Zamawiającego oraz bez

konieczności pisemnego monitowania w tym zakresie przed terminem zakończenia prac;

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru prac lub podpisania protokołu

odbioru.

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;

c) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania,  	w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania dodatkowego wezwania ze strony Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Obowiązki stron po odstąpieniu od umowy

§ 7

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca pod kontrolą Inspektora nadzoru, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży Zamawiającemu wraz z kompletem  dokumentacji powykonawczej;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace oraz plac dostawy w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,  która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy oraz zgłosi je Zamawiającemu do odbioru;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wykonania zabezpieczenia przerwanych prac usunie z terenu dostawy elementy zaplecza placu prac;

- Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej pkt 1-3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót
w całości Wykonawcę.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do: a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace, które  zostały wykonane do dnia odstąpienia na podstawie stosownych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego; b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu dostawy.

Zmiana treści umowy

§ 8

- Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności między innymi w niżej opisanych przypadkach:

| Lp. | Przyczyna/okoliczności | Skutek – zmiana w umowie/aneks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie prac (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zapisane w protokole lub dzienniku budowy): - opady atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac przez co najmniej 3 kolejnych dni kalendarzowych w oparciu o obowiązujące przepisy i Polskie Normy. | Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile dni trwały warunki uniemożliwiające prowadzenie prac powyżej 3 kolejnych dni kalendarzowych |
| 2. | Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji, bez której nie jest możliwa realizacja | Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie |
| 3. | Wystąpienie zdarzeń losowych, stan nadzwyczajny w zakresie regulacji uniemożliwiający należyte wykonanie umowy | Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego |
| 4. | Zmiana producenta lub przedłużające się terminy dostaw materiałów / urządzeń, wycofania materiałów/urządzeń z użycia | Zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych materiałów/urządzeń, |
| 5. | Zmiana obowiązującej stawki VAT | Zmiana wartości brutto umowy (zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia) |
| Lp. | Przyczyna/okoliczności | Skutek – zmiana w umowie/aneks |

W razie wystąpienia   powyższych   przesłanek, Wykonawca jest zobowiązany do ich

udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności, oświadczenie,

dokumentacja fotograficzna, notatka itp.)

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych z realizacją umowy.

Gwarancje

§ 9

      - Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres wskazany ofercie tj.

- gwarancja mocy na panel słoneczny: 12 lat na min. 90 % mocy oraz 25 lat na min 80 % mocy,

- gwarancja na falowniki: …….… zgodnie z ofertą,

- gwarancja na konstrukcję: 10 lat,

- gwarancja na pozostałe instalacje: 7 lat,

- gwarancja na prace montażowe: 7 lat.

biegnący od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru inwestycji.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do nieodpłatnego dokonywania przeglądów urządzeń oraz sprawdzeń wymaganych przez producenta urządzenia.

      - W okresie 7 lat od daty odbioru instalacji fotowoltaicznej  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do przeprowadzenia dwa razy w roku przeglądów kontrolnych (wiosną i jesienią) materiałów i części eksploatacyjnych oraz do przeprowadzania pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami i wymogami producenta urządzenia.

Wykonawca na 21 dni przez zamierzonym przystąpieniem do przeglądu jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Gwarancja obejmuje umowny zakres prac wyszczególniony w § 1 oraz zabudowane materiały i urządzenia. Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterki, wady lub szkody w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie protokolarnie.

      - Każdorazowo, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności dokonania przeglądu instalacji fotowoltaicznej powiadomi o tym fakcie pisemnie Wykonawcę i wyznaczy termin przeglądu.

      - Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

        - naprawę gwarancyjną,

        - zwrot kosztów naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku, gdy bezskutecznie wezwał Wykonawcę do jej wykonania,

        - wymiany wadliwej części zamówienia na wolną od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych, o ile nadal występują wady uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy; niewykonanie tego obowiązku uprawnia Zamawiającego do dokonania wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Wykonawca deklaruje, że w okresie gwarancji zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnych usług serwisowych tj. usuwania awarii w najkrótszym możliwym terminie. Usługi gwarancyjne podjęte będą w okresie:

- maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki lub awarie wynosi do 48 godzin od momentu zgłoszenia,

- maksymalny czas na naprawę gwarancyjną wynosi do 7 dni od momentu zgłoszenia (w przypadku trudności i braku możliwości dostawy materiałów  lub urządzeń w terminie, termin naprawy gwarancyjnej  może zostać przesunięty za zgodą Zamawiającego),

      - Po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do usunięcia usterek, wad lub szkód Wykonawca jest zobowiązany do:

- zgłoszenia Zamawiającemu terminu przystąpienia do usunięcia usterek, wad lub szkód,

- uzgodnienia z Zamawiającym sposobu wykonania prac,

- zgłoszenia zakończenia usunięcia usterek wad lub szkód.

      - W przypadku nie usunięcia usterki, wady lub szkody Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt i ryzyko  Wykonawcy.

      - Jedynie w przypadku stwierdzenia, że przyczyną była dewastacja lub wandalizm, koszty usunięcia usterki, wady lub szkody nie będą obciążały Wykonawcy. W pozostałych przypadkach Wykonawca wykonuje naprawy na swój koszt.

Kary umowne

§ 10

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu:

a) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 %

wynagrodzenia brutto o którym mowa w §6.

b) niewykonania przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 2 - 
            w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6, za każdy dzień zwłoki

liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie  przedmiotu Umowy,

c) nieusunięcia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,

o którym mowa w § 6, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego                              	na  usunięcie wad,

d) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  – 	 	w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

e) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 			podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

f) nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, 		lub  projektu jej zmiany -  w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 				podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za każdy taki 		przypadek,

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 %

wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

i) w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku o którym mowa w § 10 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy niewykonany przegląd,

j) w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku o którym mowa w § 10 ust. 4 lub 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy nie wypełniony obowiązek.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości faktycznie poniesionej
szkody, w tym utraconych korzyści.

3.  Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne 
		w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty.

- W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, kary 
		określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego potrącone 
		w szczególności: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy, z innych 
		należności Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym.

- Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu 	z tytułu kar umownych przewidzianych Umową, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia 	brutto określonego w § 6 ust 1 umowy.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca.

Sposoby rozliczeń i odbioru

§ 11

- Strony postanawiają, że potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie podpisany protokół odbioru końcowego. Data wykonania przedmiotu umowy wskazana w protokole jest datą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i rozpoczęcia biegu terminu okresu gwarancji.

- Wykonawca będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru pisemnie gotowość do:

a) odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbioru końcowego w terminie 14 dni przed wnioskowanym terminem odbioru,

Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez Inspektora nadzoru 
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru 
w dacie zawiadomienia.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru,  powiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia,  może wstrzymać odbiór do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a:

- nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie stosownie do utraconej wartości technicznej
i użytkowej przedmiotu umowy, która zostanie określona przez rzeczoznawcę. W takim

przypadku koszt sporządzenia opinii pokryje Wykonawca,

- uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania za wadliwe wykonanie

przedmiotu umowy lub wykonanie przedmiotu umowy bez wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac.

- Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady nienadające się do usunięcia,
to Zamawiający może:

1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości  użytkowej, estetycznej i technicznej,  jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §11 umowy, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. Zamawiający zatrudni na koszt Wykonawcy rzeczoznawcę w celu określenia wartości wad trwałych określonych w ust. 8.

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które mają potwierdzić właściwą jakość wykonanych prac, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania na swój koszt.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 12

- Strony oświadczają, że Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości umowy,  tj. ….............................zł., (słownie: ….................................................................), w formie ….............................................

- Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje się art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

- Korzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy następuje do kwot odpowiadających szacunkowej wysokości uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% jego wysokości zostanie zwrócona Wykonawcy

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, który stwierdza należyte

wykonanie przedmiotu umowy.

- Część zabezpieczenia w wysokości 30% jego wysokości pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

Postanowienia szczególne

§ 13

- Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się :osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalizacji elektrycznej (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

- Jako inspektora nadzoru dla robót będących przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się : …........................................................................................................................

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się jak koordynatora w zakresie obowiązków umownych
…........................................................................................................................................................

- Ze strony Wykonawcy wyznacza się jak koordynatora w zakresie obowiązków umownych

…........................................................................................................................................................

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Jeśli strony nie postanowią inaczej, Zamawiający zatrzyma prace wykonane do chwili rozwiązania umowy za wynagrodzeniem płatnym na rzecz Wykonawcy za roboty stanowiące odrębną całość. W tym celu strony sporządzą protokół odbioru wykonanych prac i na jego podstawie ustalą wysokość przysługującego wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonanych prac.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 18

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 1 do umowy - wykaz podwykonawców.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA:

akceptacja prawna – radca prawny Adrianna Tatarczyk-Makówka

– mail z dnia  2 kwietnia 2020 r.